# Szanowni Państwo!

Przekazuję Pani/Panu sprawozdanie z realizacji zadań gospodarczych wykonanych w  latach 2002-2005  pracy Rady i Wójta w poszczególnych miejscowościach Gminy Żurawica.

Korzystając z tej okazji serdecznie dziękuję Radnym, Radom Sołeckim, Sołtysom, członkom Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żurawica, mieszkańcom całej gminy oraz wszystkim tym, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do pełnej realizacji zamierzonych zadań.

Wójt Gminy Żurawica

mgr Piotr Tomański

Żurawica  16.09.2005r

# Sprawozdanie z wykonanych prac za lata 2003/2004

Plan dochodów GMINY ŻURAWICA 2003r. -              16 657 935 zł.

# Plan wydatków GMINY ŻURAWICA 2003r. -              16 204 735 zł.

Nadwyżka budżetowa w 2003r.                        -                  453 200 zł.

Plan dochodów GMINY ŻURAWICA 2004r. -              19 983 526 zł.

# Plan wydatków GMINY ŻURAWICA 2004r. -              23 810 055 zł.

Planowany deficyt budżetowy na dzień 30.09.2004r.-       3 826 529 zł.

Dzięki dotacjom zrealizowano tylko część deficytu w postaci otrzymanego kredytu preferencyjnego oprocentowanego około 3% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  z 15% umorzeniem  – 102 000 zł

– 479 000 zł

Plan dochodów GMINY ŻURAWICA 2005r. -               20 001 826 zł.

Plan wydatków GMINY ŻURAWICA 2005r -                24 949 032 zł.

Planowany deficyt budżetowy na 2005r. -                          4 947 206 zł.

# ŻURAWICA

# Oczyszczalnia ścieków

# Na przełomie lat 2003/2004 wykonano dokumentację  projektowo-kosztorysową na budowę oczyszczalni  ścieków przez firmę AWANS – SYSTEMY Sp. z o.o. z Warszawy.

# Szacunkowy koszt realizacji wg oferty firmy wyniesie ok. 2 500 000 zł, oczyszczalnia będzie mieć przepustowość 800 m³, obejmując oczyszczanie ścieków z miejscowości Żurawica - obecnie przepompowywane są siecią przepompowni do Wyszatyc.

# Teren pod inwestycję o pow. około 1 ha – gmina otrzymała w dzierżawę  od Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Krakowie . Docelowo Gmina planuje nabyć ten teren na własność.  Inwestycja planowana jest na rok 2005.  Obecnie ścieki z Żurawicy pompowane są siecią przepompowni do oczyszczalni w Wyszatycach, która posiada wydajność 600 m3 a jej koszt budowy wyniósł ok.  3.000.000 zł.

W 2005r. gmina otrzymała dotację na budowę oczyszczalni ścieków w Żurawicy w ramach programu transgranicznego INTERREG II A/TACIS CBC Polska – Białoruś – Ukraina w kwocie 1 milon EURO. Tak duża dotacja pomoże na szybkie zrealizowanie całej inwestycji, zaś cały projekt ma być zakończony do końca maja 2007r. dodatkowo z budżetu gminy wydatkowano kwotę 46 589zł.

2) Rondo

W 2003r, wykonano modernizację skrzyżowania dróg Żurawica – Dojazd Kolejowy, Żurawica- Buszkowice. Przedmiotowa inwestycja realizowana była wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych w Przemyślu, finansowana przez Zarząd w kwocie 10 000 zł, natomiast Gmina Żurawica przeznaczyła na ten cel 18 000 zł.

Niestety w 2004 r. nie zdołano dokończyć ronda i ogrodzenia figurki ze względu na brak pomocy ze strony właściciela terenów – Starostwa Powiatowego w Przemyślu.

W 2005r. zagospodarowano wysepkę koło ronda, posadzono kwiaty

3) Chodnik w Żurawicy

W 2003r poprawiono w ramach gwarancji chodnik – na odcinku od sklepu GS-u (ul. 3-go Maja ) do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego – wzdłuż drogi wojewódzkiej Żurawica – Sokołów  Małopolski oraz wzdłuż drogi powiatowej Żurawica Krzyżówka – Żurawica Dojazd

Kolejowy. Prace remontowe chodnika na odcinku od Kościoła do stadionu sportowego –polegające na wymianie  krawężników, obrzeży płytek i układaniu nowej kostki brukowej wykonano w ramach prac interwencyjnych pracowników Urzędu Gminy.

# Kanalizację deszczową oraz chodnik przy ul. Bankowej ( wzdłuż drogi powiatowej Żurawica – Dojazd  Kolejowy ), których wykonawstwo jak powyżej, lecz pod kierownictwem i nadzorem Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu finansowane było z budżetu Gminy.

W 2004r. przystąpiono   do wykonania dokumentacji technicznej chodnika od skrzyżowania  z ul. Kard. St. Wyszyńskiego do skrzyżowania z ul. Różaną. Projekt współfinansowany jest przez Podkarpacki Zarząd dróg Wojewódzkich. Przy ogromnym zaangażowaniu mieszkańców wykonano również wiele nowych odcinków chodników wykorzystując stare płytki min. obok Urzędu Gminy przez pastwisko i przy potoku Żurawianka . Niestety nie dokończono chodnika do budynku stacji PKP ze względu na brak pomocy ze strony właściciela terenów – Starostwa Powiatowego w Przemyślu.

W 2005r. wymieniono nawierzchnię chodnika wzdłuż drogi ul. Bankowej, wykonano wjazd do Przedszkola Samorządowego Nr 1 zaś wzdłuż ul. Ojca Św. Jana Pawła II ustawiono ławeczki

4) Budowa kaplicy w Żurawicy Górnej

W 2001r. rozpoczęto budowę kaplicy.  Wartość kosztorysowa to kwota  156.195 zł. Większość prac wykonano w latach 2002-2003.

W 2004r. na kontynuację budowy przeznaczono w budżecie gminy 70 000zł. Nastąpiło już  ukończenie prac zaś w najbliższym czasie planuje się poświęcenie obiektu i przekazanie do użytku .

5) Poszerzenie cmentarza

W 2003r. zlecono wykonanie dokumentacji technicznej  i przystąpiono do wykonania ogrodzenia na poszerzonej części cmentarza w Żurawicy Dolne, częściowo utwardzono parking obok cmentarza oraz uprzątnięto alejki..

W 2004r. na cmentarzu - Żurawica Dolna zagospodarowano obiekt i wykonano odnowienie ogrodzenia. Na ten cel przeznaczono w budżecie 35 tyś. zł.

W ramach prac remontowych na cmentarzu  wymieniono także elementy ogrodzenia na kute , poszerzono cmentarz wykonując takie same   ogrodzenie oraz betonowe schody wejściowe od strony północno-zachodniej, doprowadzono również wodę na nową część cmentarza .

6)  Gimnazjum w Żurawicy

W 2003r. UG Żurawica oddał plac pod budowę segmentu dydaktycznego z łącznikiem gimnazjum. Zakres robót obejmuje budowę 9-ciu pomieszczeń dydaktycznych, 3 pracownie  oraz zaplecze administracyjne, socjalne, sanitarne wraz z  komunikacją. Zaplanowano też stołówkę wraz z blokiem żywieniowym gdzie uczniowie będą mogli korzystać z obiadów.  Łącznik przeznaczono na  salę audiowizualną  wraz ze sceną teatralną.

Powierzchnia całkowita – 2.195m3 , wykonawcą robót jest Jarosławskie Przedsiębiorstwo „BUDEXIM”, zaś nadzór inwestorski projektu sprawuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „INWEST – ROL” z Przemyśla. Autorem projektu jest mgr inż. Grzegorz Malawski.. Zakres prac przewiduje kompleksowe wykonanie obiektu (roboty budowlane, wykończeniowe, instalacje sanitarne i elektryczne ).

Wartość kosztorysu wynosi ok. 3 600 000 zł

W budżecie na 2004r na budowę segmentu dydaktycznego Gimnazjum w Żurawicy przeznaczono 900 000 zł, dodatkowe 500 000zł pochodzi z dotacji celowych z Kontraktu Wojewódzkiego.

1 września oddano do użytku obiekt gimnazjum  w Żurawicy na prace wykończeniowe przy budowie segmentu wydatkowano kwotę 428 364 zł.

7) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi

W 2003r. wymieniono 6 szt. kaloryferów, zakupiono komputer do pracowni informatycznej.

W ramach projektu „Pracownia Komputerowa w szkole podstawowej 2004” współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz Europejski Fundusz Społeczny szkoła otrzymała 10 komputerów, 1 laptop, skaner, drukarkę, wideoprojektor i serwer .   Koszt   pracowni to 37. 000zł

8) Szkoła Podstawowa nr 2

W 2003r. dokończono wymianę okien, zakupiono dwa komputery do pracowni informatycznej   przeprowadzono czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania.

Zadbano o otoczenie szkoły poprzez posadzenie drzewek ozdobnych.

W 2004r pomalowano korytarze i sale dydaktyczne oraz wykonano naprawę pokrycia dachowego przeznaczono na ten cel kwotę  32 000zł

9) Szkoła Podstawowa na osiedlu „WIARUS”

W 2003r. wykonano malowanie pomieszczeń klasowych, wymieniono drzwi wejściowe, pomalowano okna, posadzono drzewka w obrębie terenu szkolnego.

W 2005r. na modernizacje instalacji elektrycznej przeznaczono kwotę 7 361zł.

10) Przedszkole nr 1

w latach 2003/2004 wykonano modernizację urządzeń elektrycznych, pomalowano pomieszczenia klasowe, wymieniono wszystkie okna oraz ogrodzenie terenu Podkreślić należy duże zaangażowanie Dyrektorki przedszkola, sołtysa Żurawicy oraz pracowników interwencyjnych czego efektem jest zrobiony parking obok przedszkola. Poza tym  naprawiono instalację CO oraz zakupiono wyposażenia placu zabaw.

11) Przedszkole nr 2

W 2003r. wygospodarowano teren z przeznaczeniem na plac zabaw, który uprzątnięto               i zakupiono wyposażenie  za kwotę 6 500 zł. W 2004r. wykonano naprawę CO oraz uzupełniono wyposażenie placu zabaw.

W 2005r. na wymianę instalacji elektrycznej wydatkowano kwotę 7 597zł.

12) Drogi

W 2003r.  wykonano cztery przepusty  przy ul. Ojca Św. Jana Pawła II oraz trzy  przepusty przy ul. 3 – Maja, a w miejscach wykonywania przepustów odtworzono i pogłębiono część rowów.

Po przejściu kolektora kanalizacyjnego naprawiano ulice: M.J. Piłsudskiego, Gen.Wł. Andersa, Gen. K. Sosnkowskiego, B. Prusa, S. Żeromskiego, S. Czarnieckiego Żurawią,            Św. Józefa, Jastrzębią, F. Chopina, M. Króla, Jagiellonów poprzez nawiezienie kamienia, który został rozgarnięty przez mieszkańców czynem społecznym.

Została wyremontowana oraz zabezpieczona ul. Słoneczna: ułożono nowy wodościek                  w rowie, wybetonowano drogę uszkodzoną przez wodę opadową.

Zabezpieczono przed osuwaniem skarpę (obok posesji P. Błachuta), wyprofilowano nawierzchnię drogi, którą mieszkańcy utwardzili  poprzez nawiezienie gruzu. Przy okazji prac uprzątnięto  z gruzu nieużytek gminny położony przy ul. Słonecznej.

Ścięto pobocza na ul. Różanej prowadzącej do Szpitala Psychiatrycznego.

Wykonano mur oporowy przy ul. Żurawiej, a mieszkańcy wyremontowali tę drogę.

Ułożono wodościeki przy ul. Dworskiej, wygospodarowano plac i zrobiono parking obok stadionu LKS Żurawianka.

W 2004r. wykonano remont cząstkowy drogi ul. Różana , ul. Owocowa i ul. Kwiatowa. Przełożono płyty drogowe wyrównując ul. Sportową oraz ułożono wodościeki.                       Na ul. Słonecznej wykonano czynem społecznym  nawierzchnię  betonową wraz z uzupełnieniem poboczy kruszywem. Poza tym w całej miejscowości w ramach bieżących remontów dróg uzupełniono powstałe wyboje kruszywem naturalnym.

Wzdłuż dróg wykopano rowy o łącznej długości ok. 600m.b.

W 2005r. wyremontowano drogi gminne na kwotę 20 532zł. oraz w trakcie wykonanania dokumentacja dróg gminnych ul. II Pułku Pancernego, Jagiellonów, Marcina Króla i Kopernika za kwotę 16 000zł. oraz wybetonowano odcinek ul. Kościuszki.

13) Remont dróg asfaltowych

W 2003r. na terenie Żurawicy naprawiono drogi asfaltowe poprzez zabezpieczenie przed zimą ubytków:

- Górna Żurawica- ul. W. Witosa, M. Rataja, Leśna, Dworska,

- Żurawica Dolna: ul. Forteczna – została wyczyszczona i przygotowana do naprawy nawierzchni. Na podkreślenie zasługuje duże zaangażowanie żołnierzy z jednostki wojskowej w Żurawicy oraz pracowników interwencyjnych;

- na ul. Sportowej – naprawiono asfalt wzdłuż stadionu,

na ul. Kwiatowej (droga obok GS-u) uzupełniono ubytki w asfalcie.

W 2004r.  wykonano drogę Żurawica Rozrządowa ul. J. Piłsudskiego  - 552 m.b. nawierzchni bitumicznej. Na  budowę drogi asfaltowej przy ul. J. Piłsudskiego gmina otrzymała  dotację w wysokości 139.860,77zł. ze środków unijnych programu SAPARD. Koszt całej inwestycji to 290.989,93 zł. Po zakończeniu budowy ustawiono oznakowania drogi zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu.

Wykonano również nawierzchnię asfaltową drogi ul. Dworska i ul. Leśna wraz z uzupełnieniem poboczy z kruszyw naturalnych o łącznej długości około 1000m. na kwotę około 160 000zł, a także wykonano oznakowanie w/w ulic zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu. W 2004r. wykonano również prace projektowe nawierzchni asfaltowej dróg: Armii Krajowej i Grota Roweckiego, Jagiellonów i II Pułku Pancernego oraz Marcina Króla i Mikołaja Kopernika. Dodatkowo złożony został wniosek  do Euroregionu Karpaty i Programu Współpracy Przygranicznej Polska – Słowacja o dofinasowanie 100 000€  (euro ) na drogi Żurawicy Rozrządowej – ulice: S. Wyspiańskiego, S. Żeromskiego, B. Prusa, Wł. Andersa i  K. Sosnkowskiego. Poza tym złożony został wniosek do Euroregionu Karpaty o dofinansowanie 130 000 € (euro) na drogi Żurawicy Górnej – ulice: M. Rataja i W. Witosa .

W 2005r. w ramach programu PHARE wykonano drogę asfaltowa  - ul. Armii Krajowej i Grota Roweckiego  - koszt całej inwestycji to kwota 1 292 485 zł. z czego 75 % pochodzi z dotacji unijnej w ramach projektu pod nazwą „ Rozwój współpracy transgranicznej .

14) Zespół Pałacowo – Parkowy

W  2003 roku  zostały wykonane prace pielęgnacyjno konserwatorskie na      zabytkowym „platanie” (stare, duże drzewo parkowe), przycięto koronę, a rany zabezpieczono środkami grzybobójczymi. Prace odbywały się pod nadzorem  Wojewódzkiego Konserwatora Służby Ochrony Zabytków.

Ogrodzono „platana” trwałym ogrodzeniem zabezpieczającym przed zniszczeniem                      i dewastacją. Zakupiono też i przytwierdzono 4 ławki metalowo – drewniane i  10  koszy na śmieci.

Zostanie również przeprowadzona pielęgnacja drzew suchych i chorych oraz wycięcie samosiejek.

W 2004r. jesienią oczyszczono alejkę główna postawiono 9 ławek i 9 koszy na śmieci.

15)  Oświetlenie uliczne

W 2003r wykonano dwa odcinki oświetlenia ulicznego  (przy ul. I Dywizji Pancernej – 2 oprawy  oświetleniowe i przy ul. Sosnkowskiego – 2 oprawy ).

W 2004r wymieniane będą jeszcze słupy i oprawy oświetleniowe i tak na:

- ul.Kopernika wymieniony będzie sł.14/24/2 i 6/22.4-5,

- ul. M. Króla sł. 13/20/2, ul. Czarnieckiego słup wirowany nr 6/22/4-5,

- ul. Armii Krajowej sł. 38/23/3, stacja trafo nr 23 naprzeciw budynku hali sportowej,

- ul. Jagiellonów sł. 6/20/1i podwieszona będzie druga oprawa   znajdującym się na posesji

- P. Andruszkiewicz i skierowana na ul Jagiellonów,

- ul. Ojca Św. Jana Pawła II sł. 23/23/2i podwieszona oprawa oświetleniowa, sł. 10/23/1, stacja trafo nr 21, sł. 1/21/2, sł. 4/22/1/2,

- ul. Wojska Polskiego sł. 209,

- ul. Rataja sł. 18/26/2,sł.7/26/1, sł.10/26/1, sł. 12/26/1, sł.82,

- ul. Fredry sł. 6/26/1,

- ul. Witosa sł. 30/3, sł. 8/42/3, sł. 7/12/3, sł. 13/12/3, sł. 18/12/3, sł. 20/26-29/2,

- ul. Wyszyńskiego sł. Naprzeciw drogi do SKR,

- ul. 3-go Maja sł. 6/12/1, sł.12/12/1, sł. 10/12/1

- ul. Słoneczna sł. 14/12/4, sł. 12/12/4, sł. 9

16)  W 2003r. wykonano i ustawiono sześć tablic informacyjnych.

17) W 2003r. uporządkowano plac po byłej cerkwi z ziemi oraz gruzu.

18) Budowa kanalizacji

Strona ruska

a) sieć sanitarna – wykonano odcinek o dł. 405 mb.,

b) długość łączna przykanalików do budynków mieszkalnych(15 szt.) – 234 mb.,

Prace wymienione powyżej wykonano w okresie od 01.09.2003 r. do 30.10.2003 r.

Koszt  inwestycji to kwota 50 000 zł;

W 2004r. wykonano 1133 m.b. kolektora głównego kanalizacji sanitarnej oraz 48 przyłączy kanalizacyjnych, co pozwoli na zakończenie kanalizacji większości tego rejonu

Żurawica Górna

W 2003r wykonano:

a) sieć sanitarna grawitacyjna – wykonano na odcinku 245,60 mb.,

b) sieć sanitarna grawitacyjna – odcinek o długości 86,80 mb.,

c) wykonano 5 szt. przykanalików o długości łącznej 94,10 mb.,

W 2004r wykonano 702 m.b. kolektora głównego i 24 przyłącza, co pozwoli na zakończenie kanalizacji większości tego rejonu

Żurawica Rozrządowa

a) sieć sanitarna – wykonanie 125 mb.,

b) sieć sanitarna – razem 147 mb.,

c) przykanaliki (6 szt.) – o długości 215 mb.

Termin wykonanych prac od 29.07.2003 r. a odbiór końcowy miał miejsce 26.09.2003r.

W 2004r. wykonano 370 m.b. kolektora głównego sieci sanitarnej oraz 10 przyłączy, co pozwoli na zakończenie kanalizacji większości tego rejonu

Żurawica CPN i Żurawica Cmentarz

W 2003r - koszt łączny zadań - 1 000 000 zł;

a) sieć sanitarna grawitacyjna – ogółem 1 540 mb.,

b) sieć sanitarna grawitacyjna – łącznie 1 639 mb.,

c) sieć tłoczna – odcinek 1 070 mb.,

d) przykanaliki w liczbie 51 szt. – o łącznej długości 1 056 mb.,

Zadanie obejmowało także dwie przepompownie ścieków zlokalizowane przy CPN oraz

w rejonie cmentarza.

Prace kanalizacyjne objęte są 3-letnią gwarancją.

W 2004r wykonano projekt podłączenia do kanalizacji budynku socjalnego LKS Żurawianka za  kwotę 4 000 zł. oraz podpisano umowę na podłączenie stadionu do sieci kanalizacyjnej.

Wykonywana jest  dokumentacja kanalizacyjna w miejscach nie posiadających dotychczas projektu. W ten sposób zapełniane są tzw. białe plamy

Poza tym wykonywany jest projekt na wykonanie kanalizacji  dla Żurawicy-Bażantarni.

19) Przystanki

W 2003r. pomalowano 6 szt. przystanków autobusowych zainstalowano nowe kosze na śmieci.

W 2004r. wykonano przystanek przy drodze wojewódzkiej Żurawica – Szpital oraz odmalowano 10 szt. przystanków .

20) Potok Żurawianka

W 2003r. płynący przez Żurawicę potok Żurawianka został posprzątany. W roku 2004 pracownicy interwencyjni wykaszali zarośla wzdłuż koryta potoku.

21) Stadion LKS Żurawianka

W 2003r. w ramach remontu poprawiono toalety, kupiono nowe ławki oraz posiano murawę. Na  szczególne podziękowanie zasługują członkowie OSP Żurawica za spontaniczny     udział w tych pracach. W 2004r. wykonano  ogrodzenie stadionu LKS Żurawianka na ten cel otrzymaliśmy dotację z programu SAPARD w kwocie - 26.145,99zł.

W 2005r. na bieżącą działalność klubu przeznaczono kwotę 95 000zł., zaś na modernizacje stadionu 1 000zł.

22) Remont budynku Ośrodka Zdrowia – 6 003 zł., na ukończeniu jest remont I piętra budynku, gdzie przeniesione zostaną GOPS i GZEAS i PO z budynku Urzędu Gminy.

23) zakup budynku Domu Katechetycznego – 50 000zł.

24) Budynek administracyjny Urzędu Gminy – na modernizację budynku wydatkowano kwotę 19 180zł.

25) Rowy

w 2005r. wykonano odmulenie rowów wzdłuż ul. Rżanej, oczyszczono wodościek oraz odcinek rowu w ciągu ul. Św. Józefa.

We wszystkich miejscowościach sołtysi otrzymali po jednej osobie z tzw. pracowników interwencyjnych do utrzymywania porządków na terenie swojego sołectwa

##### WYSZATYCE

1) Kaplica na cmentarzu

Budowa kaplicy rozpoczęła się 12 października 2002 r., projekt obejmował stropodach, który obecnie zastąpiono dachem. Wykonano konstrukcję ścian parteru, strop nad parterem, ściany frontowe wejścia głównego.  Wartość kosztorysowa wynosi 248 984 zł Na budowę kaplicy w Wyszatycach w  2004 roku przeznaczono w budżecie  91 000zł. z tych funduszy wykonano strop, elewację klinkierową oraz dach na budynku .

W 2005r. wykonywane są prace wykończeniowe kaplicy na kwotę około 120 000zł. przewidywany termin zakończenia prac 15 październik 2005r.

2) Prom

Wiosną  2003 roku przystąpiono do remontu promu. Prace polegały na wzmocnieniu i spawaniu popękanych części mostków zjazdowych i barierek ochronnych. Częściowo wymieniono niszczoną ścielę podłogową, zakonserwowano i przesmarowano wciągarki i urządzenia mechaniczne. Prom został pomalowany. Uzupełniono ławeczki, zamocowano łańcuszki zabezpieczające wjazdy na mostki, pomalowano łódź towarzyszącą. Pogłębione zostało koryto rzeki San w miejscu przeprawy promowej w celu doprowadzenia do prawidłowej i ciągłej eksploatacji promu z uwagi na utrzymujący się niski poziom wody.

W  2004r. przeznaczono na ten cel 11 000zł. , w ramach tych środków wykonano m.in. badanie poszycia grubości blach pływaka promowego  oraz bieżącą konserwację.

- Zespole Szkół im. M. Rataja w Wyszatycach

W 2003r. wymieniono okna (11 szt.), wykonano parking, postawiono ogrodzenie, ukończono odwodnienie. Pomalowane zostały sanitariaty, pracownia informatyczna, pracownia języka niemieckiego oraz gabinet dyrektora. Zakupiono kserokopiarkę cyfrową. Zapłacono za wcześniejsze prace wykonane w 2002r.ok. 200 000 zł.

W 2004r wymieniono okna w budynku szkoły w Wyszatycach i pomalowano część sal dydaktycznych na łączną kwotę 46 000 zł. Szkoła otrzymała nową pracownię internetową tj. 10 komputerów, laptop, drukarkę, wideoprojektor, skaner, serwer  -koszt pracowni  37 000 zł.

W 2005r. na modernizację ogrodzenia przy szkole wydatkowano – 23 511 zł.

4)  Rów odwadniający

W 2003r. rozpoczęła się renowacja istniejącego rowu odwadniającego biegnącego przez miejscowości Bolestraszyce i Wyszatyce z ujściem do rzeki San.

W 2004r. zakończono I etap renowacji rowu  , koszt inwestycji -136 000zł.  Gotowa jest już dokumentacja II etapu , którego realizacja przewidziana jest na 2005r.

5)  Malowanie przystanków

Farby zakupił Urząd Gminy, przystanki malowała młodzież z gimnazjum w Wyszatycach                                       w ramach AKCJI SPRZĄTANIA ŚWIATA 2003.

6) Remont dróg

W 2003r mieszkańcy Wyszatyc z inicjatywy sołtysa wsi oraz radnych tej miejscowości zainicjowali generalny remont dróg wiejskich. Wszelkie prace wykonane były w czynie społecznym. Łącznie wykonano 350 m dwa odcinki drogi betonowej:

a)  pierwszy odcinek biegnie w stronę pastwisk i mierzy 150 m.b.,

b) drugi jest zjazdem z drogi powiatowej w stronę pól   uprawnych – 178 m.

W 2004r kontynuowany  był remont dróg wiejskich.  W tym celu mieszkańcy czynem społecznych nawieźli żwir zaś gmina zakupiła cement na wykonanie nawierzchni betonowej dróg ( 2 odcinki) o łącznej długości 370 m.b.

- od drogi powiatowej do P. Urbana

- od P. Skotnickiego – Urbana – Gręda

Przy użyciu wyrówniarki profilowano drogi wiejskie żwirowe.

W 2005r na remont dróg ( do Ośrodka Zdrowia i koło P. Kochanowicza) wydatkowano kwotę 18 095zł. oraz sporządzono projekt remontu drogi na oczyszczalnię ścieków za kwotę 4 264 zł. oraz w  trakcie wykonania jest zmiana klasyfikacji gruntu pod drogę tzw. Mackową

7) Budowa kanalizacji

W 2003 roku kontynuowano budowę kanalizacji

a) sieć sanitarna grawitacyjna – 12 szt. przyłączy 86 m.b.

b) sieć sanitarna tłoczna – 774 mb,

Rozpoczęcie robót 28.07.2003 r. a zakończenie 22.08.2003.

Na budowę kanalizacji w 2004 r. w Wyszatycach  przeznaczono w budżecie 1.300 000zł. 
zaś na cały odcinek kanalizacji Wyszatyce – Bolestraszyce - Żurawica otrzymaliśmy dotację z programu SAPARD w kwocie 497 002,28zł. Z tych środków wykonano 4370 m.b. kolektora głównego oraz 92 przyłącza sanitarne do budynków mieszkalnych.

W 2005r. kontynuowana jest budowa kanalizacji zgodnie z projektem

8) Renowacja rowów przydrożnych

W 2003r. Urząd Gminy przeznaczył 2 500 zł na wykopanie rowów. Wykonano ok. 1 000 m.b.

9) Pastwiska

Uzupełniano braki w ogrodzeniu pastwisk – zakupiono drut kolczasty

10) Renowacja Studni Głębinowej

W 2004r. wykonano renowację studni głębinowej  - koszt 20 000 zł.

11) LKS GROM

W 2004 r. na swą działalność otrzymał 22 000zł.

W 2005r. na działalność klubu przeznaczono 16 000zł.

12) Dom Ludowy

w 2005 r wykonano remont instalacji elektrycznej za kwotę 1690 zł. w b.r. planowana jest jeszcze wymiana stolarki okiennej.

ORZECHOWCE

1) Dom Ludowy

W Domu Ludowym wycyklinowano i pomalowano parkiet na świetlicy i w pomieszczeniu sołtysa, pomalowano ściany i stolarkę drzwiową, wykonano posadzki z płytek w korytarzu

( płytki przekazała OSP Orzechowce ).

W 2005r.  na modernizację Domu Ludowego przeznaczono 32 621 zł.

2) Remont dróg

W 2003r. na drodze betonowej do szkoły wykonano prace przygotowawcze, wyremontowano przepust.

W 2004r. przeprowadzono cząstkowy  remont Barszczałówki - na  tą  drogę  zabezpieczono w budżecie 10 000zł. Zakupiono również kruszywo na wykonanie bieżących remontów dróg  oraz wykopano rów przez pastwisko.

W 2005r. wykonano remont drogi w sąsiedztwie P. Król łączącą z drogą Barszczałówka

3) Oświetlenie uliczne.

W 2003r. zakończono budowę oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Ujkowice – Maćkowice (przysiółek Orzechowce – Błonie ).

4) Wykonanie kanalizacji

W 2003r. zakres wykonanych prac przy kanalizacji sanitarnej obejmuje:

a) sieć sanitarna  wykonana na długości  479,50 mb

b) sieć sanitarna – długość  134,50 mb

c) przykanaliki w ilości 8szt. –  odcinek 800 mb

Prace rozpoczęto 25.08.2003 r. a zakończono 30.09.2003.

W 2004r. prowadzona jest kontynuacja budowy kanalizacji zgodnie z posiadaną dokumentacją w budżecie na 2004 r. na ten cel przewidziano 235 000zł. z czego 105.150zł pochodzi ze środków   programu SAPARD.

Wykonano łącznie 1912 mb. kolektora Ø 200 PCV, 408 mb. kolektora Ø 160 PCV oraz 19 przyłączy o łącznej długości 154 mb.

Obecnie wykonywana jest dokumentacja na dalszy zakres prac – termin ukończenia dokumentacji – 2005r. w 2005r. kontynuowana jest budowa kanalizacji zgodnie z pozwoleniem na budowę

5) Szkoła Podstawowa.

W 2003r wymieniono wszystkie okna, przeprowadzono remont i malowanie trzech pomieszczeń. zaś w 2004r. zlecono ekspertyzę budynku, wykonano drobne remonty w sanitariatach oraz przeprowadzony będzie remont pokoju nauczycielskiego i sali gimnastycznej. Przewidziane wydatki - 41 000zł

Szkoła Podstawowa w Orzechowcach otrzymała nową pracownię internetową 
koszt pracowni  37 000zł.  W jej skład wchodzą: 10 komputerów,  1 laptop, drukarka, wideoprojektor i serwer.

W 2005r. na remont dachu przeznaczono kwotę 59 951 zł.

6) Budowa stadionu sportowego.

Oczyszczono teren z zarośli i krzaków, wykopano rów (140 mb ), ukształtowano skarpę, wykopano pnie ściętych drzew oraz ułożono meliorację.

- Inicjatywy Rady Sołeckiej

Przy współudziale Rady Sołeckiej mieszkańcy wykonali  w czynie społecznym barierkę na kładce na boisko szkolne, usunięto gałęzie drzew oraz wycięto samosiejki rosnące wzdłuż całej drogi przebiegającej przez Orzechowce, pomalowano przystanek autobusowy. Na prośbę mieszkańców postawiona została budka telefoniczna.

- Klub Sportowy RADA ORZECHOWCE

Na swą działalność w 2004r. otrzymał 10 000zł.

W 2005r. na bieżącą działalność klubu przeznaczono 6 000zł.

- Kapela Ludowa Orzechowiacy.

W 2003r. dzięki przychylności Rady Gminy powstaje na nowo Kapela Ludowa Orzechowiacy.

W 2004r.  kapela na swą działalność otrzymał  z budżetu 3 500zł.  lecz w związku z tym, że uświetnia swymi występami wiele imprez kulturalnych w Gminie Żurawica w związku z tym na swą działalność otrzymała dodatkowo 3000 zł zaś na usługi związane z jej  funkcjonowaniem ( przejazdy itp..) 2000 zł.

- OSP w Orzechowcach

W 2004r. OSP Orzechowce na modernizację budynku remizy w budżecie na 2004r otrzymała  6000zł.

- Przystanki

W 2005r. ustawiono 2 przystanki : Orzechowce – Batycze przy drodze wojewódzkiej oraz Orzechowce  - Czjków

MAĆKOWICE

1) Sala gimnastyczna

W dniu 12 września  2003r przekazany został plac pod budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Maćkowicach, która będzie miała rozmiary areny sportowej 12m x 24m, zaplecze sanitarne, socjalne oraz dydaktyczne. Obiekt ten służył będzie mieszkańcom Maćkowic, Kosienic, Orzechowiec i Batycz.

Prace zostały podzielone na dwa etapy. Etap pierwszy to stan surowy budynku, natomiast etap drugi to dalsze prace wykończeniowe. UG Żurawica ogłosił przetarg na wykonanie etapu pierwszego, który wygrało Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane „HOŁYSZKO” z siedzibą w Przemyślu. Nadzorującym budowę jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „INWEST – ROL” Przemyśl.

W  budżecie na 2004r na ten cel przeznaczono 250 000zł. Dodatkowo w ramach dotacji celowych z Kontraktu Wojewódzkiego na budowę Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół w Maćkowicach otrzymaliśmy 70 000zł a z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu            50 000zł

W 2005r. na II etap robót wykończeniowych przeznaczono 177 635zł.

- Zespół Szkół w Maćkowicach

W 2004r. w jednej klasie wymieniono parkiet, dwoje drzwi oraz wykonano naprawę schodów wyjściowych. Łączy koszt remontów  12 000zł.

3)  Modernizacja budynku OSP

W 2003r. przystąpiono do prac przy dobudowie klatki schodowej prowadzącej na poddasze budynku, zakupiono cement, stal, w czynie społecznym wykonany został przez strażaków z OSP Maćkowic fundament.

Zakupiono materiały do wykonania nowej instalacji elektrycznej wewnątrz budynku. Dzięki pozyskanej dotacji (20.000 zł ) z Zarządu Głównego Straży Pożarnej zakupiono drzwi i stolarkę okienną oraz zlecono wykonanie instalacji elektrycznej.

W  2004r. w ramach modernizacji budynku OSP w Maćkowicach z budżetu gminy wydatkowano 12 000zł, z dotacji 5000złi dodatkowo na wykonanie instalacji CO gmina ułożyła 3 500 zł. Z tych funduszy wyszpachlowano ściany, położono płytki w kuchni             i w ubikacji oraz zakupiono materiał na wykonanie centralnego ogrzewania.

W 2005r. wydatkowano z budżetu gminy 3 148zł. wykonano również elewacje budynku na kwotę 31 000zł.

4) Dom Ludowy

W 2003r. w świetlicy założono izolację, zdjęto starą podłogę, wykonano ocieplenie pod beton, zrobiono wylewkę oraz ułożono płytki. Zakupiono 10 szt. okien oraz wszystkie materiały, natomiast prace zostały wykonane przez mieszkańców wsi w czynie społecznym.

W  2004r. kontynuowany jest remont wewnątrz budynku na który gmina  przeznaczyła               10 000zł  dodatkowo 10 000zł na ten cel przekazał Bank Spółdzielczy w Żurawicy.

W 2005 r.  przy współudziale banku wykonano ubikacje odnowiono sciany i położono terakotę na klatce schodowej.

5) Cerkiew pod wezwaniem św. Symeona

w 2003r. wykonano zabezpieczenie budynku poprzez:

- uporządkowanie zawalonej części konstrukcji dachowej,

- uprzątnięcie wnętrza cerkwi, zamurowanie części otworów drzwiowych,

- wstawienie krat.

6)  Remont dróg

W 2003r. rozpoczęto  remont drogi Wola Maćkowska – Bełwin, wycięto krzewy, oczyszczono rowy na odcinku 1 500 m

W 2004r.  w ramach remontu drogi   dojazdowej  do Zespołu Pałacowo - Dworskiego                  w Maćkowicach połatano dziury, a na jej części wykonano odcinek drogi asfaltowej.   Koszt całego przedsięwzięcia to 16 000 zł. Z budżetu gminy wyremontowana został też droga powiatowa  - Maćkowice Wola – koszt napraw 6 000zł.

W 2005r. wyremontowano drogi za kwotę  26 000zł. w tym wykonano 3 przepusty i odmulono rowy

7) Oświetlenie uliczne

W 2003r. w całości została wykonana dokumentacja oświetleniowa.

W 2004r. na oświetlenie uliczne przeznaczono w budżecie 30 000zł.  ta kwota pokryła koszt montażu szafy sterującej i 2 opraw oświetleniowych

- Przystanki

W 2004r. wybudowano nowy przystanek autobusowy na Woli.- koszt budowy 4 500zł. Dodatkowo w ramach akcji „ Sprzątanie świata” młodzież szkolna pomalowała przystanek koło szkoły.

W 2005r. odmalowano wszystkie przystanki\

- Rowy

W 2004 r. wykopano  rowy przy drodze powiatowej w kierunku na Wolę –koszt renowacji rowu 3 500 zł.

- Kanalizacja

W 2004r. przystąpiono do wykonania dokumentacji na  budowę kanalizacji  sanitarnej                          w miejscowości Maćkowice. Ścieki z całej wsi odprowadzane będą do oczyszczalni              w Orzechowcach

- Chodnik

W 2004r. w porozumieniu  z Wojewódzkim Zarządem Dróg gmina Żurawica przystąpiła do wykonania projektu chodnika od krzyża powyżej kościoła w kierunku tłoczni gazu

KOSIENICE

1) Utrzymanie stanu technicznego przystanków

Z materiałów  zakupionych przez  Urząd Gminy, poprawiono stan techniczny przystanków a  pracami zajęli się sołtys, radny z Kosienic i mieszkańcy tej miejscowości.

2) Budowa dróg

W 2003r. wybetonowano dwa odcinki dróg o długości 431 mb:

- droga od mostu o długości 282 mb,

- od sklepu GS do mostu – długość 149 mb.

W 2004r. wykonano nawierzchnię drogi na Miasteczku Dolnym o długości około 300m.b., wraz z przepustami na kwotę 35 000zł

Wykonano również rów o łącznej długości 2km na kwotę 5600zł. oraz  wjazd do DL Kosienice  a także wejście na przystanek Kosienice – Sklep

W 2005r. na remont dróg wydatkowano 4 941zł. oraz na remont drogi Miasteczko Górne 2661zł.

3) Most

W 2003r odmalowano most w okolicy boiska sportowego.

4) Oświetlenie uliczne

W 2003r. rozpoczęto wykonywanie projektu oświetlenia ulicznego w Miasteczku Górnym  i Dolnym.

W 2004r. wykonano dokumentację techniczną na trzy odcinki oświetlenia ulicznego.

Na  wykonanie odcinka oświetlenia ulicznego w Kosienicach przeznaczono 23 500 zł. w budżecie w  b.r.

5) Szkoła Podstawowa

W 2003r. zakupiono trzy komputery do pracowni informatycznej

W 2004r. zakończono i oddano do użytku łącznik na który  przeznaczono w budżecie                100 000zł. Wykonano wymianę pokrycia dachowego ( eternit na blachę) - koszt 75 000zł.

W tym w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na remont szkoły uzyskano datację 26.306 zł

Szkole Podstawowej w Kosienicach otrzymała nową pracownię internetową - koszt pracowni  
37 000zł.   Pracownia wyposażona została w  10 komputerów,  1 laptop, drukarkę, wideoprojektor i serwer.

W 2005r. na remont dachu przeznaczono ze środków z Banku Światowego kwotę 26 306zł.

6) Cmentarz komunalny

W 2003r. wykonano schody na cmentarz komunalny od strony drogi powiatowej Kosienice –              Ciemiężowice.

7) Droga asfaltowa

W 2003r. wykonano odcinek drogi asfaltowej i rów, zaznaczyć tu należy duży wkład Radnego Powiatowego  P.  Błońskiego.

8) Kluby sportowe

W 2005r. na bieżącą działalność  LKS Tęcza otrzymał 5 000zł natomiast LKS Kosienice 6 000zł.

### BUSZKOWICZKI

1) Dom Ludowy

W 2003r. wyremontowano dach poprzez czyszczenie i pomalowanie farbą podkładową oraz dwukrotne pomalowanie farbą nawierzchniową pokrycia dachu, rynien i rur spustowych.

2) Budowa drogi

W 2003r.wykonano trzy odcinki dróg betonowych o długości 188,20 mb, Urząd Gminy zapłacił za materiały natomiast prace zostały wykonane w czynie społecznym

## Wykonano nawierzchnię bitumiczną na odcinku drogi betonowej od Kapliczki w stronę drogi powiatowej ( 700m2 )

W 2004r. wykonano kolejny odcinek betonowych dróg wiejskich w miejscowości Buszkowiczki wraz z wykonaniem przepustów.

Na ten cel przeznaczono 10 000zł.

W 2005r. wykonano odcinek drogi betonowej w sąsiedztwie z Domem Ludowym

3) Utrzymanie stanu technicznego przystanków

Farby zakupił Urząd Gminy, przystanki malowała młodzież z gimnazjum w Wyszatycach w ramach AKCJI SPRZĄTANIA ŚWIATA 2003.

4) Plac zabaw

W 2003r. zorganizowano plac i zakupiono huśtawki za kwotę 3 000 zł.

5) Wykonanie modernizacji rowu melioracyjnego

W 2003r zmodernizowano rów przebiegający wzdłuż pastwiska na długości 1400mb. Odnowiono dno rowu, wycięto krzaki, uformowano skarpy. Prace  wykonano do 15 listopada. Na to przedsięwzięcie przeznaczono kwotę 4 000 zł.

6) Oświetlenie uliczne

W 2003r. podwieszono dwie oprawy oświetleniowe wzdłuż drogi gminnej.

W 2004r. wykonano dokumentację techniczną oświetlenia ulicznego.

Na   wykonanie odcinka oświetlenia w tej miejscowości przeznaczono w budżecie na br.               23 500zł.

7) Projekt chodnika

Wykonano projekt chodnika i oświetlenia na odcinku od szkoły do wiaduktu

8) Wyposażenie Domu Ludowego

W 2003r. miejscowy Dom Ludowy wyposażono w nowy  telewizor, video oraz 40 krzeseł .

- Kanalizacja

W 2004r wykonano projekt budowy kanalizacji dla miejscowości Buszkowiczki. Koszt projektu - 30 000zł

## BUSZKOWICE

1) Szkoła Podstawowa

W 2003r. dokończono wymianę dachu, wymieniono okna na korytarzu od strony frontowej

(23 szt.), zagospodarowano ogród – wyrównano teren, wycięto drzewa, posadzono iglaki oraz posiano trawę. Prace zostały w całości wykonane przez rodziców. Wyremontowano, pomalowano i zakupiono meble do kancelarii. Wybetonowano wjazd przed szkołą, zakupiono trzy komputery do pracowni informatycznej.

W 2004r.  przeprowadzono modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz przebudowę kotłowni wartość modernizacji –104 000zł.  Nowa pracownia internetowa w Szkole Podstawowej w Buszkowicach - koszt pracowni 37 000zł.

Szkoła otrzymała: 10 komputerów, 1 laptop,  skaner, drukarkę, wideoprojektor i serwer.

2) Dom Ludowy

W 2003r. wykonano remont dachu polegający na częściowej wymianie pokrycia dachowego, rynien oraz rur spustowych, wypustów i obróbce gzymsu z blachy ocynkowanej oraz pomalowaniu dachu farbą podkładową i dwukrotną warstwą farby nawierzchniowej.

3) Utrzymanie stanu technicznego przystanków

Urząd Gminy zakupił farby na przystanki, malowanie wykonała młodzież z gimnazjum w Wyszatycach w  ramach AKCJI SPRZĄTANIA ŚWIATA 2003.

4) Budowa drogi

W 2003r. wybudowano drogę betonową od stadionu sportowego w kierunku Sanu o długości

200,80 mb. Oprócz mieszkańców, którzy pracowali w czynie społecznym w pracach uczestniczyli strażacy z OSP. Gmina Żurawica przeznaczyła w br. 31 000 zł na ten cel.

W 2004r. wykonano drogę betonową  na cmentarz , koszt drogi - około  63 000zł.

Poszerzono parking wraz w z wjazdem i wyjazdem w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej, jego obecne wymiary 12,5m x 80m.

W 2005r. wykonano dokumentacje drogi Buszkowice – Przerwa za kwotę 10 062 zł.

5) Chodniki

W 2003r. wybudowano chodnik wraz z kanalizacją burzową przy drodze obok kościoła.

W 2004r. wykonano drogę na stary i nowy cmentarz biegnącą wzdłuż kościoła.

W 2005r. w trakcie realizacji jest budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej

6) Remont drogi

W ramach remontu dróg wypełniono powstałe ubytki  betonem.

7) Oświetlenie uliczne

W 2003r. zamontowano 8 sztuk lamp oświetleniowych w kierunku na cmentarz.

8) Przesunięcie słupa energetycznego przy kościele - kwota 10 000 zł.

9) Przystanki , parkingi

W 2003r.wykonano zatokę autobusową przed kościołem.

W 2004r. załatwione zostało przesunięcie trasy autobusu Nr 3

W 2005r. wykonano remont parkingu za kwotę 7 600zł. oraz sporządzono projekt organizacji ruchu na pętli autobusowej (Kuźnia) za kwotę 3660zł.

- Cmentarz

W 2003r.wykonano drogę betonową na cmentarz zaś w 2004r. wykupiono działkę na poszerzenie cmentarza.

- Kanalizacja

W 2004r. wykonany został projekt budowy kanalizacji . Koszt projektu 30 000zł

###### BOLESTRASZYCE

1) Szkoła Podstawowa

W 2003r. wykonano elewację budynku oraz ocieplenie, modernizację sieci elektrycznej, generalny remont sanitariatów na parterze. Przeznaczono na ten cel ok. 65 000 zł. Zakupiono komputer do pracowni komputerowej.

W 2004r.  pomalowano całą szkołę  oraz dokończono budowę stadionu  łączny koszt  inwestycji - 55 000zł. Nowa pracownia internetowa w Szkole Podstawowej w Bolestraszycach- koszt pracowni 37 000zł. Szkoła otrzymała: 10 komputerów,  1 laptop,  skaner, drukarkę,  wideoprojektor i serwer.

2) Utrzymanie stanu technicznego przystanków

Farby zakupił Urząd Gminy, przystanki malowała młodzież z gimnazjum w Wyszatycach ramach AKCJI SPRZĄTANIA ŚWIATA 2003.

3) Dojazd do cmentarza i cmentarz

Wykonana została droga cmentarna wraz z parkingiem o powierzchni 1200m2 –                      w całości w czynie społecznym przez mieszkańców wsi.

W 2004r. zakupiono elementy ogrodzenia cmentarza na łączną kwotę 12 000zł.

4) Budowa  boiska przy Szkole Podstawowej

Prace nawierzchniowe i ziemne na  stadionie – 10 000 zł. Przesunięcie słupa elektrycznego – 10 000 zł. Dzięki Panu Wiesławowi Dudkowi zmieniona została trasa rury gazowej (zadanie wykonano w czynie społecznym na kwotę 15 000 zł.).

W 2004r zasiano murawę na  boisku oraz wykonano ogrodzenie wzdłuż drogi powiatowej. Zakupiono również kosiarkę do koszenia boiska za 3 000zł.

5) Oświetlenie uliczne

W 2003r zakończono budowę oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej Przemyśl - Wyszatyce                  w pobliżu Arboretum. Został również wykonany odcinek oświetlenia ulicznego w miejscowości Bolestraszyce (Zabłocie). Zakres robót obejmował podwieszenie 26 opraw oświetleniowych  z wykorzystaniem istniejących słupów i przewodów zasilających ze stacji transformatorowej 2 i 4.

6) Budowa dróg

W 2003r. wybetonowano dwa odcinki dróg  łącznie - 445, 4 mb dróg różnej szerokości:

-    droga na fort ( za Arboretum ) – 143 mb,

-    drogi od kiosku w stronę cmentarza- 185 mb oraz pas drogi przy cmentarzu -67,80 m

- droga przy Domu Ludowym- 49,60 mb.

W 2004r. wykonano nawierzchnię  betonową na dwu odcinkach ;

- od drogi powiatowej do posesji p. Wojnarowicza ,  prace wykonane z inicjatywy

p. Wojnarowicza i mieszkańców tego rejonu , we współpracy z Radą Sołecką.   Na jej  budowę mieszkańcy tej ulicy we własnym zakresie zakupili 12 t cementu zaś 15 t zakupiła rada  sołecka z puli 20 000zł na 2004r. przeznaczonej na remont dróg gminnych.

-  droga  betonowa na tzw. Huczek.

Łącznie długość obu odcinków dróg betonowych budowanych w 2004r. to 310 m.b.

W 2004r. na wykonanie projektu drogi na odcinku od krzyżówki Piekarnia w kierunku Stacji Pompa - Zabłocie przeznaczono   21 900 zł.  Planuje się  również wykonanie projektu budowy chodnika od kościoła w kierunku Buszkowiczek wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Przemyślu .

Na remont dróg w Bolestraszycach w 2005r. przeznaczono 695zł.  wykonano również dokumentację techniczna na  drogę na odcinku od krzyżówki Piekarnia – w kierunku Pompa Zabłocie  na kwotę 12 900zł. zakupiono również przepusty i wykonano odcinek drogi dojazdowej do budynku głównego szkoły

7) Dotacje na remont Domu Strażaka

W 2003r. za środki w kwocie 7 000 zł od Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych przeprowadzono remont obiektu OSP w Bolestraszycach.

W 2004r  wykonano nowe ogrodzenie przed Domem Strażaka za kwotę 6 000zł.

W 2005r. w terakcie budowy jest garaz na samochody pożarnicze OSP

8) Budowa kanalizacji

W 2003r wykonano sieć kanalizacyjną:

a) sieć sanitarna – wykonano 706,50 mb,

b) przykanaliki w liczbie 19 szt. o łącznej długości 180 mb

Czas trwania prac 27.08.2003 - 30.09.2003. Na budowę kanalizacji przeznaczono

40 000 zł.

W 2004r. na tzw. Lisiej Górze wykonano 1183 m.b. kolektora głównego i 92 przyłącza

9) Renowacja rowu melioracyjnego

W 2003r. rozpoczęła się renowacja istniejącego rowu odwadniającego biegnącego przez miejscowości Bolestraszyce i Wyszatyce z ujściem do rzeki San.

W 2004r. zakończono I etap renowacji rowu  , koszt inwestycji -136 000zł.

W 2005 zakończono realizację II etapu renowacji rowu za kwotę 61 920zł.

10) Nowy samochód strażacki dla OSP Bolestraszyce

W 2004r na wykonanie zabudowy pożarniczej samochodu Star 266 wraz z osprzętem   przeznaczono  124 999.54 zł. poniesione nakłady były sfinansowane z następujących źródeł:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  - dotacja 20 000zł.

- Urząd Gminy w Żurawicy – 19 999.54 zł.

- Komenda Główna Straży Pożarnej w Warszawie – dotacja 40 000zł.

- Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie – dotacja                 45 000zł.

11) Remont budynku po byłym przedszkolu

W 2004r. w ramach remontu budynku przygotowywane  zostało biuro sołtysa,  biblioteka z czytelnią oraz punkt przyjęć lekarskich.

12) Klub Sportowy CZARNI

Na swą działalność w 2004r. otrzymał 3 500zł.

W 2005r. na swą działalność otrzymał 4 500zł.

13) Remont budynku obok boiska  - 12 098 zł.

BATYCZE

1) Oświetlenie uliczne

W 2003r. wykonano projekt oświetlenia wraz z wykonaniem odcinka w ciągu drogi powiatowej Batycze przez wieś .

W 2004r. wykonano pierwszy etap oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej Batycze - przez wieś od kościoła do posesji P.  Szmuc na tą inwestycje przeznaczono w budżecie gminy na 2004r, kwotę 62 000zł.

W 2005r. ukończono oświetlenie zgodnie z pozwoleniem

2) Filia Szkoły Podstawowej

W 2003r. wykonano elewację budynku wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, ogrodzenie i dojazd do szkoły.  Na te cele przeznaczono 48 958 zł.

3) Utwardzenie dróg

W 2003r. z zakupionego z PKP tłucznia wykonano utwardzenie dróg lokalnych ( drogę od

P. Babiarz do P. Maciupy), wyrównano i rozgraniczono drogi wiejskie.

4) Dom Ludowy

Zakupiono i założono nowe ogrzewanie, wykonano dobudówkę z rur kwadratowych.

Wykonano remont z przebudową sanitariatów oraz wstawiono nowe drzwi frontowe.

5) Drogi

W 2004r. wykonano nawierzchnię bitumiczną drogi od sklepu GS do cmentarza wraz z uzupełnieniem  poboczy z kruszyw naturalnych na kwotę około 61 000zł.

W 2005r. na drogi wydatkowano 5 089 zł. oraz wyremontowano drogę zagumienną za kwotę 35 485zł.

- Klub Sportowy Batycze

Na swe funkcjonowanie otrzymał w 2004r.  - 7 000zł.

W 2005r. na swą działalność otrzymał 4 500zł.

- Stadion

W 2004r. przygotowano teren pod nowy stadion , wycięto drzewa , wykarczowano zakrzaczenia oraz oczyszczono całą powierzchnię przyszłego obiektu sportowego.

- OSP w Batyczach

Na bieżące potrzeby i funkcjonowanie otrzymała  1257 zł.

9) W ramach awarii sieci przełożono wodociąg – 10 980 zł.

DOTACJE UDZIELONE PRZEZ GMINĘ W LATACH 2003 / 2004

| Lp. | cel | Instytucja / organizacja dotowana | Kwota w 2003r | Kwota w 2004r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakup samochodu marki OPEL ASTRA o wartości ok.50 000 zł | Komisariat Policji w Żurawicy | 13 000 zł |  |
| 2. | Dotacja na funkcjonowanie ( zakup paliwa) | Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej | 1 000 zł. | 1.000 zł. |
| 3. | Zakup samochodu | OSP w Żurawicy | 5 000 zł |  |
| 4. | Utrzymanie bibliotek samorządowych | Biblioteki gminne | 165 000 zł | 187.000 zł. |
| 5. | Na funkcjonowanie i organizowanie imprez sportowych | Klub Sportowy LKS Żurawianka | 71 000zł | 85.000 zł. |
| 6. | Na funkcjonowanie i organizowanie imprez sportowych | Klub Sportowy Kosienice | 12 000zł | 22.700 zł. |
| 7. | Na funkcjonowanie i organizowanie imprez sportowych | Klub Sportowy Batycze |  | 7.000 zł. |
| 8. | Na funkcjonowanie i organizowanie imprez sportowych | Klub Sportowy Orzechowce | 2 500zł | 13.300 zł |
| 9. | Na funkcjonowanie i organizowanie imprez sportowych | Klub Sportowy Wyszatyce | 23 000zł | 25.000 zł |
| 10. | Na funkcjonowanie i organizowanie imprez sportowych | Klub Sportowy Bolestraszyce |  | 3.500zł. |
| 11. | Dotacja dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez Siostry Służebniczki NMP | Przedszkole w Bolestraszycach | 78 525 zł | 94.794 zł. |
| 12. | Dotacja dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez Siostry Służebniczki NMP | Przedszkole w Wyszatycach | 78 525 zł | 94.794 zł. |
| 13. | Na funkcjonowanie | Tęczowe Przedszkole |  | 15.167zł. |
| 14. | Dotacja dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez Siostry Służebniczki NMP | Przedszkole w Kosienicach | 75 384 zł | 94.794 zł. |
| 15. | W celu udzielenia bezpłatnych świadczeń lekarsko pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz zabezpieczenia szczególnych potrzeb chorych z naszej gminy | Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej i Hospicjum | 6 000 zł | 7.000 zł |
| 16. | Dopłata do biletów autobusowych miesięcznych i ulgowych i bezpłatnych dla mieszkańców z terenu gminy | PKS Przemyśl | 198 000zł | 200.000 zł. |
| 17. | Bieżące funkcjonowanie zakup umundurowania służbowego, zakup materiałów i wyposażenia, modernizacja remiz strażackich, zakup pomp i sprzętu specjalistycznego | Gminne Ochotnicze Straże Pożarne | 180 800 zł |  |
| 18. | Koszty utrzymania i funkcjonowania | Jednostki Policji w Żurawicy |  | 8.000 zł |
| 19. | Dotacja do samochodu | OSP Bolestraszyce |  | 20.000 zł |
| 20. | Na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych | ZHP w Żurawicy |  | 27.000zł. |
| 21. | Na zorganizowanie wypoczynku z rodzin patologicznych | Biuro Terenowe ZOSP RP |  | 3.000 zł |
| 22. | Na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Żurawicy | Gminy Miejskiej w Przemyślu |  | 5.000 zł |
| 23. | W celu udzielenia bezpłatnych świadczeń rehabilitacyjnych dla inwalidów słuchu z naszej gminy | Polskiego Związku Głuchych Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących w Przemyślu |  | 2.000 zł. |
| 24. | Mającej na celu poprawę komfortu życia ludzi po operacjach serca | Klubu Metalowych Serc w Przemyślu |  | 500 zł. |
| 25. | Na dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących Gminę | Ośrodek Rehabilitacyjno- Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym |  | 10.000 zł. |
| 26. | Dowóz dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół |  |  | 19.000 zł. |
| 27. | Na funkcjonowanie | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy |  | 6.000 zł |
| 28. | Biblioteka | TPN w Przemyśli |  | 5.000 zł. |
| 29. | Na pokrycie kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego w szkole nr 16 w Przemyślu w ramach porozumienia | Gmina Miejska Przemyśl |  | 1700zł. |
| 30. | Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów |  |  | 100,000 zł |
|  | RAZEM |  | 904 688zł | 1 058 249zł |

Dotacje otrzymane przez Gminę Żurawica w 2003 r.

| L.p. | Cel | Instytucja dotująca | Kwota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dotacja na organizowanie imprez powiatowych przez Orkiestrę Harcerską w Żurawicy | Starostwo Powiatowe | 2 000,00 |
| 2. | Środki na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przepompowniami w m. Żurawica - Bolestraszyce | SAPARD | 362 170,00 |
| 3. | Dotacja celowa na wyprawki dla pierwszoklasistów z rodzina najuboższych, podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej | Urząd Wojewódzki | 7 290,00 |
| 4. | Dotacja celowa na dożywianie uczniów z rodzin najuboższych | Urząd Wojewódzki | 28 600,00 |
| 5. | Dotacja celowa związana ze skutkami zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji osób niepełnosprawnych | PFRON | 83 772,00 |
| 6. | Dotacja na wyprawki szkolne dla pierwszoklasistów | Urząd Wojewódzki | 9 001,00 |
| 7. | Środki na zakup komputerów do Zespołu Szkół w Wyszatycach | ARiMR | 12 000,00 |
| 8. | Środki na zakup komputerów do Zespołu Szkół w Orzechowcach | ARiMR | 4 050,00 |
| 9. | Dotacja na budowę sali sportowej w Wyszatycach w ramach Kontraktu Wojewódzkiego | Urząd Wojewódzki | 80 000,00 |
| 10. | Dotacja celowa przeznaczona na odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów | Urząd Wojewódzki | 28 530,00 |
| 11. | Dotacja celowa na składki z ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej | Urząd Wojewódzki | 25 693,00 |
| 12 | Dotacja celowa na zasiłki stałe, renty socjalne, ochrona macierzyństwa | Urząd Wojewódzki | 929 397,00 |
| 13. | Dotacja celowa na dodatki mieszkaniowe | Urząd Wojewódzki | 64 106,00 |
| 14. | Dotacja celowa: zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | Urząd Wojewódzki | 94 748,00 |
| 15. | Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | Urząd Wojewódzki | 144 440,00 |
| 16. | zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu całej gminy | Biuro Terenowe Ochotniczych Straży Pożarnych w Przemyślu | 20 000,00 |
| 17. | samochodu dla OSP w Żurawicy. | Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Warszawa | 50 000 ,00 |
| 18. | Dotacja celowa przeznaczona na odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli przedszkoli, emerytów i rencistów | Urząd Wojewódzki | 3 417,00 |
| 19. | remont remizy w Maćkowicach | Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Warszawa | 20 000,00 |
| 20. | Dotacja celowa z Gminy Orły w ramach porozumienia na utrzymanie wysypiska śmieci | Gmina Orły | 10 000,00 |
| 21. | Dotacja celowa na oświetlenie ulic | Urząd Wojewódzki | 130 300,00 |
| 22. | Dotacja celowa na wykonanie nowych punktów oświetleniowych | Urząd Wojewódzki | 40 065,00 |
| 23. | Zakup samochodu dla OSP | TVP | 15 000,00 |
| 24. | zakup samochodu marki OPEL ASTRA o wartości ok.50 000 zł dla Komisariatu Policji w Żurawicy | Gmina Orły | 10 000 ,00 |
| 25 | remont remizy w Bolestraszycach | Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Warszawa | 7 000,00 |
|  | RAZEM |  | 2 051 225,00 |

Podziękowanie dla Prezesa Biura Terenowego OSP w Przemyślu P. Adama Szumełdy za ogromną pomoc, dzięki której OSP w całej gminie otrzymała sprzęt wartości ok. 150 000 zł.

# Dotacje otrzymane przez Gminę Żurawica

# w 2004 roku.

| Lp. | Cel | Instytucja dotująca | Kwota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modernizacja /remont/ drogi Marszałka J. Piłsudskiego | Program SAPARD | 139 860,77 |
| 2. | Remont ogrodzenia stadionu sportowego w Żurawicy | Program SAPARD | 26 145,99 |
| 3. | Budowa kanalizacji sanitarnej i grawitacyjnej w m. Wyszatyce, Bolestraszyce, Żurawica | Program SAPARD | 497 002,28 |
| 4 | Kanalizacja Orzechowce | Program SAPARD | 105 150,10 |
| 5. | Zakup pojemników na szkło | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | 100 000,00 |
| 6. | Budowa gimnazjum w Żurawicy | Kontrakt Wojewódzki | 300 000,00 |
| 7. | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Maćkowicach | Kontrakt Wojewódzki | 70 000,00 |
| 8. | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Maćkowicach przyznane na lata 2004-2006 | Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu ( z puli Totalizatora Sportowego) | 240 000,00 |
| 9. | Remont Szkoły Podstawowej w Kosienicach | Program Aktywizacji Obszarów | 31 147,62 |
| 10. | Wyprawki szkolne dla dzieci z rodzin najuboższych | Urząd Wojewódzki | 7 861,00 |
| 11. | Dożywianie dzieci w szkołach | Telewizja Polska | 20 000,00 |
| 12. | Dożywianie dzieci w szkołach | Urząd Wojewódzki | 9 666,00 |
| 13. | Dożywianie dzieci w szkołach | Agencja Nieruchomości Rolnych oddział w Rzeszowie | 3 000,00 |
| 14. | Dotacja związana ze skutkami zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych | PEFRON | 83 773,00 |
| 15. | Dla Zespołu Szkół w Wyszatycach na podnoszenie kwalifikacji | Agencja Restrukturyzacj i Modernizacji Rolnictwa | 3 000,00 |
| 16. | Na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych | PEFRON | 250 000,00 |
| 17. | Wykonanie zabudowy pożarniczej samochodu Star 266 wraz z osprzętem dla OSP Bolestraszyce | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | 20 000,00 |
| 18. | Orkiestra Harcerska przy Gimnazjum w Żurawicy | Starostwo Powiatowe | 2 500,00 |
| 19. | Dotacje celowe na wypłatę świadczeń rodzinnych | Urząd Wojewódzki | 916 614,00 |
| 20. | Dotacje celowe na zasiłki stałe | Urząd Wojewódzki | 217 997,00 |
| 21. | Dotacje celowe na wypłatę zasiłków okresowych | Urząd Wojewódzki | 184 626,00 |
| 22. | Dotacje na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | Urząd Wojewódzki | 147 400,00 |
| 23. | Dotacje celowe na zasiłki pielęgnacyjne i rodzinne | Urząd Wojewódzki | 3 744,00 |
| 24. | Dotacja celowa na utrzymanie administracji rządowej | Urząd Wojewódzki | 96 000,00 |
| 25. | Dotacja na aktualizację rejestru wyborców | Urząd Wojewódzki | 1 634,00 |
| 26. | Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego | Krajowe Biuro Wyborcze | 29 067,00 |
| 27. | Dotacja na zakup sprzętu do reagowania kryzysowego | Urząd Wojewódzki | 10 000,00 |
| 28. | Środki na dofinansowanie programu polsko-niemieckiego |  | 3 600,00 |
| 29. | Dotacja celowa na sfinalizowanie zobowiązań powstałych w 2003r. na oświetlenie uliczne | Urząd Wojewódzki | 8 866,00 |
| 30. | Dotacja celowa na sfinalizowanie zobowiązań powstałych w 2003r. na budowę oświetlenia | Urząd Wojewódzki | 5 049,00 |
| 31. | Dotacja na remont budynków szkolnych | Z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z 1% rezerw | 41 030,00 |
| 32. | Dotacja na zakup komputerów dla szkół | Z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Europejskiego Funduszu Społecznego | 296 000,00 |
| 33. | Środki na podnoszenie kwalifikacji w ramach wdrożenia reformy oświaty | Kuratorium Oświaty w związku z awansem zawodowym nauczycieli | 450,00 |
| 34 | Środki na oświatę ( gimnazjum w Żurawica) | Kontrakt wojewódzki | 200 000,00 |
| 35. | Dotacja ul. Armii Krajowej i Grota Roweckiego | Program PHARE | Około 1 156 480,00 |
|  | RAZEM |  | 5 038 217,66 |

Pomoc Społeczna w Gminie Żurawica w 2004r.

Pomoc świadczoną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podzielić można na finansową i rzeczową.

Pomoc rzeczowa obejmuje:

- Dożywianie dzieci

Odbywa się we wszystkich szkołach naszej gminy. Dożywianiem objętych jest 374 dzieci, z czego w Buszkowicach i Żurawicy (szkoła główna)  dzieci spożywają gorący posiłek.

W filii szkoły podstawowej na osiedlu ,, WIARUS ‘’ dzieci otrzymują pełny obiad, natomiast w pozostałych szkołach dostają kanapki.

Do końca października br. wydano 28 941 posiłków, a środki na ten cel opiewają na kwotę  42 316,66 zł z czego:30 000 zł  to budżet własny gminy , 9.666 zł  pochodzi z rezerwy budżetowej wojewody,.20.000 zł z dotacji TVP a 3.000 zł z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa.

Podkreślenia wymaga fakt, iż każdy wniosek złożony do Wójta Gminy Żurawica o dożywianie dzieci został rozpatrzony pozytywnie.

Ponadto tutejszy Urząd Gminy płaci za dożywianie dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Przemyślu.

- Pomoc rzeczowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozdysponował swym podopiecznym  291 par obuwia letniego i zimowego mieszkańcom potrzebującym takiej pomocy.

Ponadto 53 rodziny otrzymały odzież używaną ofiarowaną przez PKPS. Jedna rodzina otrzymała pomoc w formie używanych mebli.

58 rodzin otrzymało odzież nową przekazaną przez Izbę Celną w Przemyślu.

Rodzinom tym przekazano :60 kompletów dresów ,17 par obuwia sportowego i 33 bluzy dresowe.

W dniu 23.03.2004r. dla osób bezrobotnych ( grupa wiekowa 30-40 lat ) zorganizowano szkolenie z zakresu aktywizacji zawodowej. Uczestniczyło w nim 55 osób bezrobotnych z terenu naszej Gminy.

W przygotowaniu jest kolejna impreza Mikołajkowa dla dzieci  z rodzin najuboższych. Weźmie w niej udział ponad 200 dzieci.

Osoba niepełnosprawna otrzymała wózek inwalidzki przekazany przez Klub Metalowych Serc w Przemyślu

- Usługi opiekuńcze

Osoby samotne i chore w liczbie 14-tu objęte są usługami opiekuńczymi w miejscu ich zamieszkania.

Pomoc finansowa.

Zadania z zakresu pomocy społecznej podzielić można na zadania własne gminy oraz zadania zlecone

W ramach zadań  zleconych gminie wypłacono:

zasiłki stałe do dnia 30.04.2004  otrzymało  53 osoby- 199 świadczeń na kwotę 83.182zl

zasiłki stałe wyrównawcze -31 osób-106 świadczeń- na kwotę 26.956 zł

zasiłki gwarantowane 3 osoby -12 świadczeń na  kwotę 4.943.zł

macierzyński  zasiłek okresowy-wypłacono  18 osobom - 56 świadczeń  na kwotę 13.170 zł,

Od 1-go maja br. zasiłki stałe wypłacono 35 osobom -138 świadczeń na kwotę  35.649zł

W ramach zadań własnych wypłacono:

-zasiłki okresowe  na kwotę 122.000zł

-zasiłki celowe    na kwotę    99.200zł

Świadczenia Rodzinne.

Od 1-go maja 2004r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje nowe zadanie jakim jest wypłata świadczeń rodzinnych  działając na zasadzi  ustawy o świadczeniach rodzinnych.

świadczenia pielęgnacyjne -otrzymały 62 rodziny

świadczenia rodzinne - otrzymało 461 rodzin

Ogólna kwota  wypłaty wyżej wymienionych zasiłków na dzień 30.10.2004r. to 1.046.516 zł  oraz  ubezpieczenia społeczne na kwotę 39.138 zł

Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych

Prowadzenie działań z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

należy do zadań gminy .Zadania te obejmują:

- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej  i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:

- finansowanie pobytu na Oazie Rekolekcyjnej Diakoni Wyzwolenia

- informowanie o najbliższych placówkach  zajmujących się leczeniem osób uzależnionych

- kierowanie osób uzależnionych na badania psychologiczne oraz występowanie do sądu                z wnioskiem o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu

- opłata czynności  wykonywanych  przez biegłego  sądowego

-finansowanie kosztów przejazdów osób  uzależnionych od alkoholu uczestniczących                   w terapii prowadzonej  przez ośrodki poza miejscem zamieszkania.

- Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe  pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

-Współpraca ze szkołami oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie organizowania  dodatkowej opieki ,pomocy psychologiczno -pedagogicznej  dla dzieci                  z rodzin ,w których występują problemy alkoholowe i przemoc w rodzinie.

- Współfinansowanie świetlic profilaktyczno -wychowawczych na terenie gminy

-Zorganizowanie obozu wypoczynkowego - terapeutycznego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowych i sfinansowanie ich pobytu

-Współfinansowanie organizacji ferii zimowych

-Współfinansowanie rekolekcji dla rodzin z problemem alkoholowym

-Informowanie i udzielanie fachowej pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym

-Współdziałanie z policją, pracownikami socjalnymi, nauczycielami, pracownikami służby zdrowia, parafiami oraz wyspecjalizowanymi placówkami i służbami w celu udzielania profesjonalnej pomocy-Zespół Interwencji Kryzysowej w Przemyślu

3.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży

-Realizacja programów profilaktycznych w szkołach-alkoholizm, narkomania, przemoc                  i problemy z tym związane dla uczniów i rodziców

-organizowanie konkurów o tematyce związanej z uzależnieniami i profilaktyką uzależnień, ekspozycja prac

-współpraca w ramach ogólnopolskich kampanii profilaktycznych

-zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych oraz materiałów potrzebnych do realizacji konkursów

4.Współdziałanie z instytucjami, stowarzyszeniami, i osobami fizycznymi działającymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych

-Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości oraz współpraca z innymi gminami

-Parafialny Apostolat Trzeźwości

5. Pozostała działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

-Współudział w opracowaniu Gminnego Programu

-Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,co do zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z Uchwałami Rady Gminy w sprawie  ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%alkoholu oraz w ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Żurawica

-kontrola przestrzegania zasad obrotu  napojami alkoholowymi/ szkolenie sprzedawców/

- kontrola sklepów i lokali gastronomicznych

- podejmowanie interwencji w związku z naruszenie przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela  publicznego.

GOŚCIE W GMINIE ŻURAWICA W 2003r

## Wizyta Wojewody

## W dniu 29.09.2003 r. po raz pierwszy w Gminie Żurawica gościł Wojewoda Podkarpacki P. Jan Kurp, który spodkał się z Wójtem i grupą radnych z naszej gminy.

## P. Wójt przedstawił najważniejsze problemy gminy, poinformował również  o prowadzonych obecnie inwestycjach tj.: budowa gimnazjum w Żurawicy, budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Maćkowicach oraz inwestycjach planowanych na rok przyszły a to budowa kanalizacji miejscowościach Żurawica, Bolestraszyce, Wyszatyce i Orzechowce oraz budowa dróg asfaltowych w Żurawicy  w ramach programu SAPARD. P. Wojewoda Jan Kurp obiecał, że w miarę swoich możliwości będzie starał się pomóc tutejszej gminie w rozwiązaniu problemów.

Wizyta Marszałka Województwa prof. Jan Burek

23 października br. na zaproszenie Przewodniczącego Rady Gminy P. Mariana Szeligi na sesję Rady Gminy przybył Marszałek Województwa Podkarpackiego prof. Jan Burek, któremu podległy jest Departament Edukacji, Nauki i Kultury..

Na jego ręce złożony został wniosek o 30 % dotację na budowę hali sportowej                      w Maćkowicach. Pan Marszałek zadeklarował chęć współpracy m.in. w dofinansowaniu w/w przedsięwzięcia, obiecał również wesprzeć dr Macieja Lewickiego – przewodniczącego Komisji Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego dofinansowując dodatkowe zajęć pozalekcyjne w ramach profilaktyki zwalczania alkoholizmu.

Władze OSP w gminie Żurawica

W dniu 3 października 2003r w Urzędzie Gminy Żurawica odbyło się wyjazdowe posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Prezes Zarządu Wojewódzkiego senator RP                     P. Janusz Konieczny z udziałem m.in. Wójta Zarzecza P. Wiesława Kubickiego i P. Jana Faca, członka Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych P. Edwarda Dziaduły, Sekretarza Zarządu Wojewódzkiego P. Mieczysława  Kota, Dyrektorów Biur Terenowych z Krosna, Tarnobrzega i Przemyśla, Prezesów Zarządów Powiatowych Krosna, Łańcuta i Przemyśla.

Posiedzenie Prezydium przyjęło sprawozdanie z działalności OSP w powiatach: przemyskim, krośnieńskim i łańcuckim, postanowiło te dane opublikować w biuletynie informacyjnym oraz omówiło szereg innych spraw organizacyjnych.

Wizyta Starosty Przemyskiego

W listopadzie 2003r. odbyło się spotkanie ze Starostą Przemyskim Stanisławem Bajdą. Na spotkaniu omawiano sprawy współpracy między Starostwem a Urzędem Gminy w tym m.in. sprawę sprzedaży części zabudowań na osiedlu „Wiarus” w Żurawicy  oraz możliwość przedłużenia instrukcji składowania odpadów na wysypisku w Duńkowiczkach po 1 stycznia 2004r poruszano też sprawę sprzedaży lub dzierżawy obiektów gminnych dla potrzeb Starostwa.

GOŚCIE W GMINIE ŻURAWICA W 2004r.

Konwent Wójtów powiatu przemyskiego

W dniu 19 kwietnia 2004r. w Urzędzie Gminy Żurawica odbył się Konwent Wójtów powiatu przemyskiego. Wśród zaproszonych gości oprócz 10-ciu wójtów był Wicekurator Oświaty województwa podkarpackiego dr Mirosław Karapyta, Przewodniczący Komisji Zdrowia Samorządu Województwa Podkarpackiego Maciej Lewicki, Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Kazimierz Nycz, Dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  Grażyna Zawada i ppłk Marek Szabaga z Dowództwa Garnizonu w Przemyślu.

Delegacja z miasta Pustomyty na Ukrainie w Gminie Żurawica

W dniach 26 – 27 kwietnia 2004r. Gmina Żurawica gościła delegację z Ukrainy. Na zaproszenie Wójta oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żurawica przybyły do nas przedstawiciele władz miasta Pustomyty na Ukrainie; Przewodniczący Rady Miejskiej Władimir Kardasz , Sekretarz Miejskiej Rady Oleg Serniak oraz Bohdan Hawrylił.

Dwudniowa wizyta miała na celu przedstawienie walorów gospodarczych, kulturalnych, turystycznych, oświatowych i sportowych Gminy Żurawica. Efektem spotkania było podpisanie deklaracji współpracy partnerskiej między samorządem miasta Pustomyty a Gminą Żurawica.

# Przedstawiciele Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

W   czerwcu  w Sali Narad Urzędu Gminy Żurawica odbyło się spotkanie przedstawicieli Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anny Kruk i Renaty Pelc w sprawie tworzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Żurawica. Na debatę przybyli przedstawiciele różnych środowisk gminnych tj. radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żurawica, Kierownik Komisariatu Policji , Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego, Dyrektor PKP CARGO, przedstawiciele lokalnych przedsiębiorców oraz władze i kierownicy referatów Urzędu Gminy.  Przedstawicielki RARR rozpoczęły debatę od omówienia poszczególnych dziedzin tj: obszary wiejskie, infrastruktura społeczna, społeczeństwo informacyjne, obszary przemysłowe, pomoc społeczna, bezpieczeństwo publiczne zasoby ludzkie i współpraca transgraniczna. Każde z w/w zagadnień zawarte jest w Planie Rozwoju Lokalnego. By w szczegółowy sposób przedstawić wszystkie zamierzenia  i projekty inwestycyjne omawiano propozycje przygotowane przez Rady Sołeckie z poszczególnych miejscowości Gminy Żurawica. Sam Plan Rozwoju Lokalnego pozwoli gminie skuteczniej starać się o środki z Unii Europejskiej oraz ułatwi w dużej mierze starania o dotacje i dofinansowania gminnych inwestycji.

Kandydaci do Europarlamentu

Na początku czerwca gmina gościła kandydatów do Europarlamentu, wśród których znaleźli się:

- Krzysztof Martens

- Mirosław Karapyta

- Grzegorz Lato

- Barbara Misterska-Dragan

Wizyta Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu

W dniu 22.10.2004r. odbyło się spotkanie  z przedsiębiorcami gdzie gościem specjalnym była   Dyrektor Powiatowego Urzędu Prace w Przemyślu P. Iwona Kurc – Krawiec. Tematem tego spotkania było wykazanie możliwości inwestowania w gminie. Udzielono informacji                            o wprowadzonych uchwałą z dnia 29.04.2004r. 50% ulgach podatkowych w związku  z uruchomieniem lub powiększeniem działalności gospodarczej i tak w przypadku handlu przez okres 3 lat, usług przez okres 4 lat a produkcji przez 5 lat. Również w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy zwolnienie w podatku od nieruchomości w kwocie 100zł. na każde nowo utworzone miejsce pracy. Poza tym udzielono przedsiębiorcom informacji na temat możliwości pozyskiwania funduszy europejskich dla małych i średnich przedsiębiorstw a także dla przedsiębiorców będących zarazem rolnikami zaś możliwość współpracy z Powiatowym Biurem Pracy w sferze zatrudnienia była tematem wystąpienia P.  Dyrektor Iwony Kurc- Krawiec

Goście z Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego na sesji 3.11,2004r.

W dniu 3.11.2004r w sali narad Urzędu Gminy w Żurawicy odbyła się uroczysta sesja oświatowa podsumowująca wydatki na inwestycje i remonty w placówkach oświatowych na terenie gminy po dwóch latach kadencji obecnej Rady Gminy i Wójta Piotra Tomańkiego.   W sesji  uczestniczyli zaproszeni goście Wicewojewoda Franciszek Woś, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Jan Burek, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Krzysztof Kłak, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Maciej Lewicki, Wicekurator Podkarpacki Mirosław Karapyta, Ks. Prałat Stanisław Ożóg, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych  władze gminy oraz  radni i sołtysi .

Wizyta Marszałka Tadeusza Sosnowskiego

W dniu 11.11.2004r. na zaproszenie  Wójta i Rady Gmin przybył Marszałek Województwa Podkarpackiego Tadeusz Sosnowski. Wziął on udział w obchodach święta Niepodległości oraz w uroczystej sesji rady gminy podczas której nadano tytuł  Honorowego Obywatelstwa  Gminy Żurawica – Ks. Stanisławowi Burczykowi i P. władysławowi Stefanikowi.

WYKAZ  ROZPOCZĘTYCH W  2004r. ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM URZĘDU

- Utworzenie Centrum Informacji Społecznej

- Utworzenie Biura Obsługi  Mieszkańca

- Zakup programu komputerowego „Sprawny Urząd”

- Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych

- Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy, utworzenie Centrum - Rynek

- Adaptacja pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia na os. „Wiarus” dla potrzeb biurowych Urzędu Gminy

WAŻNIEJSZE  UCHWAŁY  RADY GMINY W LATACH 2003/2004

2003 rok:

- Uchwalenie budżetu na 2003r.

- Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

- Wprowadzenie zmian w Statucie Rady Gminy.

- Ustalenie wynagrodzenia dla Wójta ( kwota średnia netto z 12 miesięcy –3790.78zł.)

- Ustalenie stawek podatków lokalnych na 2003r.

- Ustalenie diet dla radnych:  radny                                                – 600zł netto miesięcznie

radny przewodniczący komisji        – 700zł netto miesięcznie

wiceprzewodniczący Rady Gminy  – 800zł netto miesięcznie

przewodniczący Rady Gminy        – 1200 zł netto miesięcznie

- Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2003r.

- Decyzja o całkowitym skanalizowaniu miejscowości: Żurawica, Bolestraszyce, Wyszatyce i Orzechowce oraz budowa dróg gminnych przy udziale środków z programu SAPARD oraz zaciągnięcie preferencyjnej pożyczki

- Wybór ławników do sądów powszechnych

- Powołanie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

- Ustalenie podatków lokalnych na 2004r.

- Ustalenie górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych.

2004 rok:

- Jednomyślne uchwalenie budżetu na 2004r.

- Wprowadzenie w Urzędzie Gminy Żurawica Systemu Zarządzania Jakością                        ISO 9001:2000

- Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań GOPS oraz Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Żurawicy z siedzibą w Wyszatycach.

- Ustalenie taryf za wodę i ścieki na 2004r.

- Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2003r oraz udzielenie Wójtowi absolutorium.

- Uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

- Przyjęcie „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Żurawica” na lata 2004 – 2006 oraz prognozy na kolejne lata 2007 – 2013

- Nadanie tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy Żurawica Ks. Prałatowi Stanisławowi Burczykowi i P. Władysławowi Stefanikowi.

- Ustalenie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

- Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2004r.

2005 rok:

- Uchwalono nowe stawki taryfowe za wodę i ścieki

- Jednomyślnie uchwalono budżet na 2005r.

- Jednomyślnie udzielono absolutorium dla pracy Wójta

- Przyjęto „Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu opieki społecznej za 2004 rok”, przedstawione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

- Przyjęto uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży”

- Przyjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pod nazwą „Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Żurawicy”.

- Uchwalono przyjęcia „Programu Rewitalizacji Obszarów Powojskowych Gminy Żurawica”

- uchwalono przyjęcie „Gminny Program Ochrony Środowiska Gminy Żurawica”,

- Przyjęto sprawozdanie z działalności Zakładu Wodociągowo – Kanalizacyjnego” w Żurawicy z siedzibą w Wyszatycach

- Przyjęto uchwałę o „nadaniu  Gimnazjum w Wyszatycach imienia Błogosławionego Ks. Jana Balickiego”.

- uchwalono  Statut Gminy Żurawica oraz Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów  Społecznych na lata 2005-2010.